UMOWA NR ZP/1/342/Dr/2/2010
Zawarta w dniu ................2010r. pomiędzy : 

Gminą Łabiszyn z siedzibą w Łabiszynie, ul. Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn 

NIP : 562-11-35-087, reprezentowaną przez: 

1. mgr Jacek Idzi Kaczmarek  – Burmistrz Łabiszyna

przy kontrasygnacie : 

                         mgr Iwona  Krajka – Skarbnik Gminy 

zwaną dalej w treści umowy „ Zamawiającym „        
a  

........................................................................................................................... ...........................................................................................................................                                    z siedzibą w .................................. wpisanym w dniu ................................... do rejestru działalności gospodarczej (alternatywnie do rejestru sądowego przedsiębiorstw) w ………..     pod nr ......................., zwanym dalej „ Wykonawcą „ reprezentowanym przez : 

1. ......................................... - ...............................................

NIP: ...............................................                                           Urząd Skarbowy w ....................

ustalonym zgodnie z ustawą Prawo o zamówieniach publicznych na podstawie przetargu nieograniczonego o następującej treści:  

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Odtworzenia – przebudowy nawierzchni jezdni i chodników drogi gminnej – ul. Mickiewicza w Łabiszynie” : 

1. Roboty rozbiórkowe

  -   rozbiórka krawężników                        -  742,0 mb 

  -   rozbiórka chodników                            -  873,8 m2  

  -   rozbiórka nawierzchni z                                                                                                 

      mieszanek mineralno-bitumicznych      -  530,4 m2  

  -   rozbiórka nawierzchni z brukowca        -  530,4 m2  

  -   frezowanie nawierzchni                         -  164,0 m2 

 2.  Roboty ziemne  

   -   rowki pod obrzeża krawężniki i ławy   -  1055,5 mb 

   -   roboty ziemne wykonywane koparką   -    254,6 mb  

  3.  Krawężniki i obrzeża 

   -   ławy pod krawężniki                             -      61,5 m3  

   -   obrzeża betonowe                                  -    313,0 mb 

   -   krawężniki kamienne i betonowe          -    757,0 mb 

  4.  Chodniki   

   -   ułożenie nawierzchni z kostki                -    952,1 m2   
        brukowej łącznie z podłożem               
  5.   Wjazdy                

   -   nawierzchnia z kostki brukowej                                                                                      

        betonowej gr.8 cm wraz z podbudową   -     75,4 m2  
6. Jezdnia            
 -   nawierzchnia z kostki brukowej 

      Betonowej gr. 8 cm na podsypce           -    530,4 m                                                                               

      cem-piask. łącznie z podbudową                                                     

     -   nawierzchnia z mieszanki                                                                                              

         mineralno-asfaltowej                              -   2196,2 m2                                                                                 

         z wyrównaniem podbudowy                   -     164,72 ton 

    7.  Odwodnienie 
      -  regulacja kratek ściekowych i                                                                                        

         studzienek ściekowych i telefonicznych  -        20,0 szt 

       - kanały z rur kanalizacyjnych                    -       10,0 mb  
Szczegółowy opis pozycji  w kosztorysie przedmiarowym. 

§ 2

Umowę zawiera się na okres od ........... 2010r.  do …………...2010 r.  

§ 3

1. Przedmiot umowy będzie wykonywany przy użyciu narzędzi, sprzętu i transportu   

      Wykonawcy.

2. Po zakończeniu prac Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany do uporządkowania na własny koszt terenu, na którym prowadził roboty, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru.                                        

                                                                   § 4

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z  ustaleniami w zakresie określonym w § 1 , w kosztorysie przedmiarowym, projekcie, specyfikacjach technicznych i opisie technicznym. 

§ 5 

Nadzór nad wykonywanymi robotami sprawować będą: 

1. mgr Ilona Przychocka         –  ze strony Zamawiającego 

2. ..................................          –  .............................................. 

§ 6

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość, właściwą organizację oraz bezpieczeństwo prowadzonych robót w tym: 

· pełnienie funkcji koordynacyjnych robót

· zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robót

· właściwego oznakowania robót

            -    organizację ruchu
§ 7

1. Podstawę ustalenia  wynagrodzenia stanowi kosztorys ofertowy sporządzony na bazie kosztorysu przedmiarowego  stanowiącego załącznik do SIWZ. 
2. Ustalone ceny nie mogą ulec podwyższeniu w trakcie realizacji umowy.

3. Cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ............. złotych netto + podatek VAT ...................... = ................................... słownie:   

      ....................................................– brutto.

5.   Płatność na konto Wykonawcy  w Banku  .......................................................................             

Nr .............................................................................. , w terminie 21 do 30 dni.  

§ 8

Wykonawca nie może powierzyć wykonanie zadania innej osobie bez pisemnej zgody Zamawiającego.                                              

§ 9

1. Odbiór robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawcy w ciągu 7 dni od   momentu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru .

2. Zamawiający sporządza protokół odbioru robót, w którym określa sposób i termin usunięcia ewentualnych wad jakościowych, termin ich usunięcia oraz termin odbioru po usunięciu wad.

3. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca robót, a okres ich usunięcia nie przedłuża terminu zakończenia zamówienia.

§ 10

Na wykonane prace Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję na okres ....... m-cy licząc od daty protokólarnego odbioru robót.   
§ 11

Zamawiający i Wykonawca zgodnie postanawiają, że obowiązującą ich formę odszkodowania stanowią kary umowne naliczane w następujących przypadkach i okolicznościach : 

· z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę płaci on Zamawiającemu następujące kary umowne :

1. Z tytułu odstąpienia od umowy – odszkodowanie w wysokości jednokrotnego  

      miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw państwowych  

      obowiązującego w dniu odstąpienia od umowy. 

2. Z tytułu nie podjęcia robót w terminie 7 dni od ustalonego protokolarnie terminu  

ich rozpoczęcia – kara pieniężna w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki. 

3. Z tytułu zwłoki w terminowym wykonaniu robót w odniesieniu do terminów  

     określanych protokolarnie – 50 zł za każdy dzień zwłoki. 

· z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego płaci on Wykonawcy następujące kary umowne : 

1. Z tytułu odstąpienia od umowy – odszkodowanie w wysokości jednokrotnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw państwowych 

obowiązującego w dniu odstąpienia od umowy. 

2. Z tytułu zwłoki w dokonaniu odbioru robót – kara pieniężna w wysokości 50 zł za 

      każdy dzień zwłoki. 

 Odstępuje się od kar za nieterminową realizację zadania oraz usuwania usterek w następujących przypadkach: 

1. Nagłej i długotrwałej zmiany warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

      realizację robót. 

2. Konieczności podjęcia działań w zakresie likwidacji zagrożeń zgłoszonych przez 

Zamawiającego ( klęska żywiołowa, zdarzenie losowe). 

§ 12

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych jeżeli wielkość szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

§ 13 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 14 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych. 

§ 15 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron. 

              WYKONAWCA  :                                                                 ZAMAWIAJACY  :

